ALA BUILDING

Archiram Link Africa

Architecture · Construction · Excellence

CAHIER DES CHARGES

Site web vitrine multilingue – Version 1.0

| Client | ALA Building – Archiram Link Africa |
| --- | --- |
| Adresse | Avedji Wessomé, Lomé, Togo |
| Contact | +228 98 06 77 44 / binaeltoudeka@gmail.com |
| Prestataire | Ephraïm NATO – Développeur Fullstack |
| Document | Cahier des charges fonctionnel & technique |
| Version | 1.0 |
| Date | 1er mai 2026 |

# Sommaire

1.  Présentation du projet

2.  Contexte et objectifs

3.  Cible et utilisateurs

4.  Périmètre fonctionnel

5.  Arborescence et contenu des pages

6.  Spécifications techniques

7.  Charte graphique et UX/UI

8.  Performance, SEO et accessibilité

9.  Sécurité et conformité

10. Hébergement et déploiement

11. Planning et phases du projet

12. Livrables

13. Budget et conditions

14. Maintenance et évolutions

15. Annexes

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Le client

ALA Building (Archiram Link Africa) est un cabinet d'architecture et de construction premium basé à Lomé, au Togo. L'entreprise opère depuis plus de 10 ans dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest et a livré plus de 150 projets dans les domaines résidentiel, commercial et tertiaire.

## 1.2 Le projet

Conception, développement et mise en ligne d'un site web vitrine premium, bilingue (français / anglais), responsive, optimisé SEO et conforme aux standards d'accessibilité. Le site doit refléter le positionnement haut de gamme de la marque et générer des demandes de devis qualifiées.

## 1.3 Nature de la prestation

- Conception UX / UI sur mesure

- Intégration HTML5 / CSS3 / JavaScript (vanilla)

- Gestion multilingue côté client (i18n)

- Mise en place du formulaire de contact via WhatsApp Business

- Optimisation des performances et du référencement naturel

- Mise en ligne et formation à la mise à jour des contenus

# 2. Contexte et objectifs

## 2.1 Contexte

Le marché de l'architecture haut de gamme en Afrique de l'Ouest est en pleine croissance. La concurrence digitale reste cependant limitée, ce qui représente une opportunité pour ALA Building de s'imposer comme la référence en ligne grâce à un site distinctif, performant et orienté conversion.

## 2.2 Objectifs business

- Renforcer l'image de marque premium et la crédibilité d'ALA Building.

- Générer un minimum de 30 demandes de devis qualifiées par mois à 6 mois.

- Mettre en valeur le portfolio de réalisations (résidentiel, commercial, intérieur).

- Faciliter la prise de contact (WhatsApp, email, formulaire) en moins de 30 secondes.

- Cibler une clientèle francophone et anglophone (Togo, Ghana, Bénin, diaspora).

## 2.3 Objectifs techniques

- Score Lighthouse > 90 sur Performance, Accessibilité, Best Practices et SEO.

- Temps de chargement < 2 secondes sur connexion 4G.

- Compatibilité totale Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions) et navigateurs mobiles.

- Code sémantique, maintenable et documenté.

# 3. Cible et utilisateurs

## 3.1 Personas principaux

### Persona 1 — Particulier haut de gamme

35-60 ans, cadre supérieur, entrepreneur ou professionnel libéral, souhaite construire une villa ou rénover sa résidence. Sensible à l'esthétique, à la qualité et au respect des délais.

### Persona 2 — Décideur entreprise

Directeur d'entreprise, promoteur immobilier ou investisseur recherchant un partenaire fiable pour des projets commerciaux, bureaux, hôtellerie ou complexes résidentiels.

### Persona 3 — Diaspora africaine

Ressortissant togolais, ghanéen ou ouest-africain installé en Europe ou en Amérique du Nord, souhaitant investir ou bâtir au pays. Attache une grande importance à la transparence et au suivi à distance.

## 3.2 Parcours utilisateur cible

- Découverte via Google, recommandation, ou réseaux sociaux.

- Consultation de la page d'accueil et des projets réalisés.

- Lecture de la page Services et de la page À Propos.

- Demande de devis ou prise de contact via WhatsApp / formulaire.

- Échange commercial puis conversion en client.

# 4. Périmètre fonctionnel

## 4.1 Fonctionnalités obligatoires

- Navigation principale fixe avec menu hamburger sur mobile.

- Bascule de langue FR / EN persistée dans le navigateur.

- Bascule thème clair / sombre persistée dans le navigateur.

- Section Hero animée avec rotation textuelle dynamique.

- Grille de services (6 expertises) avec icônes et descriptions.

- Galerie de projets filtrable par catégorie (Résidentiel / Commercial / Intérieur).

- Comparateur visuel Avant / Après par slider interactif.

- Compteurs animés (statistiques de l'entreprise).

- Carrousel de témoignages clients.

- Bandeau partenaires défilant en marquee.

- Lecteur vidéo embarqué (YouTube) avec lazy-load.

- Formulaire de contact relié à WhatsApp Business.

- Bouton flottant WhatsApp permanent.

- Bouton « retour en haut » au scroll.

- Page Devis dédiée avec formulaire qualifié.

- Animations au scroll (reveal) sur l'ensemble du site.

## 4.2 Fonctionnalités optionnelles (V2)

- Espace blog / actualités du cabinet.

- Espace client sécurisé pour suivi de chantier.

- Configurateur de devis en ligne avec estimation automatique.

- Newsletter avec intégration Mailchimp / Brevo.

- Module multilingue étendu (Lingala, Ewé pour le marché local).

## 4.3 Hors périmètre (V1)

- Backend / CMS personnalisé.

- Application mobile native.

- Module e-commerce ou paiement en ligne.

- Système d'authentification utilisateur.

# 5. Arborescence et contenu des pages

## 5.1 Arborescence

Le site se compose de 6 pages principales :

- Accueil (index.html)

- Services (services.html)

- Projets (projects.html)

- À Propos (about.html)

- Contact (contact.html)

- Devis (devis.html)

## 5.2 Détail des pages

### Accueil

Hero, services, portfolio, avant/après, statistiques, témoignages, partenaires, vidéo, contact rapide, footer.

### Services

Détail des 6 expertises (Architecture, Construction, Design intérieur, Ingénierie, Finition & Rénovation, Promotion immobilière), processus en 4 étapes, FAQ, CTA.

### Projets

Galerie filtrable, fiches projet (titre, lieu, année, catégorie), CTA vers le devis.

### À Propos

Histoire du cabinet, valeurs, équipe, certifications, ancrage local togolais.

### Contact

Formulaire complet, coordonnées, carte ou adresse Avedji Wessomé Lomé, réseaux sociaux.

### Devis

Formulaire qualifié (type de projet, surface, budget, délais, message), envoi via WhatsApp.

# 6. Spécifications techniques

## 6.1 Stack

| Front-end | HTML5, CSS3 (variables, grid, flexbox), JavaScript (vanilla, ES6+) |
| --- | --- |
| Police de caractères | Cormorant Garamond (titres), DM Sans (corps) |
| Iconographie | Font Awesome 6.4 |
| Images | Unsplash + photos réelles fournies par le client |
| Internationalisation | Système i18n maison (data-i18n + JSON par page) |
| Versionning | Git / GitHub |
| Build | Aucun bundler, fichiers statiques optimisés |
| Déploiement | FTP / Netlify / Vercel (au choix du client) |

## 6.2 Structure des fichiers

- index.html, about.html, services.html, projects.html, contact.html, devis.html

- style.css (feuille de style globale)

- script.js (interactions, i18n, thème, animations)

- /assets (images, vidéos, favicons)

## 6.3 Compatibilité

- Responsive : mobile (≥ 320 px), tablette, desktop, 4K.

- Navigateurs : Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 dernières versions).

- Mobile : iOS Safari, Chrome Android.

## 6.4 Internationalisation

Tous les contenus textuels sont marqués via l'attribut data-i18n et chargés depuis un objet PAGE_LANG côté JavaScript. La langue choisie est persistée dans localStorage.

## 6.5 Thème clair / sombre

Bascule via attribut data-theme sur la balise html. Toutes les couleurs sont définies par variables CSS pour permettre un switch instantané sans rechargement.

# 7. Charte graphique et UX/UI

## 7.1 Univers visuel

Esthétique premium, sobre, inspirée du luxe contemporain africain : architecture épurée, matières nobles, photographies grand format, typographie éditoriale.

## 7.2 Palette de couleurs

| Bleu nuit (primaire) | #0A2540 — fonds, navigation, sections sombres |
| --- | --- |
| Or (accent) | #B68D4C — boutons, accents, séparateurs |
| Crème (fond clair) | #F5F1EA — sections alternées en mode clair |
| Blanc | #FFFFFF — fond principal en mode clair |
| Texte foncé | #1A1A1A — corps en mode clair |
| Gris | #555555 — texte secondaire |

## 7.3 Typographie

- Titres : Cormorant Garamond (300/400/500), italique disponible.

- Corps : DM Sans (300/400/500/600).

- Hiérarchie respectée : H1 > H2 > H3 > corps > légende.

## 7.4 Principes UX

- Hiérarchie visuelle claire et respiration généreuse.

- CTA toujours visibles (devis, WhatsApp).

- Animations subtiles, jamais intrusives.

- Mode sombre confortable pour la lecture nocturne.

- Cohérence des composants (cards, boutons, formulaires) sur toutes les pages.

# 8. Performance, SEO et accessibilité

## 8.1 Performance

- Images optimisées (compression, dimensions adaptées, attribut loading="lazy").

- CSS et JS minifiés en production.

- Polices chargées avec preconnect et display=swap.

- Vidéo YouTube en lazy-load (chargement uniquement au clic).

- Score Lighthouse cible ≥ 90 sur tous les axes.

## 8.2 SEO

- Balises <title>, <meta description> et Open Graph uniques par page.

- Structure sémantique HTML5 (header, main, section, footer).

- Attributs alt descriptifs sur toutes les images.

- Maillage interne entre pages (services ↔ projets ↔ devis).

- URL propres et explicites.

- Plan de site (sitemap.xml) et fichier robots.txt fournis.

## 8.3 Accessibilité

- Conformité aux principes WCAG 2.1 niveau AA.

- Navigation clavier sur tous les composants interactifs.

- Contrastes vérifiés en modes clair et sombre.

- Attributs aria-label sur les boutons icônes.

- Focus visible et états interactifs explicites.

# 9. Sécurité et conformité

- Site servi en HTTPS (certificat SSL Let's Encrypt ou équivalent).

- En-têtes de sécurité recommandés : HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy.

- Aucune donnée sensible stockée côté front.

- Formulaire WhatsApp : pas de stockage serveur, redirection directe vers wa.me.

- Conformité RGPD allégée : information transparente, pas de cookies de tracking sans consentement.

- Protection contre l'injection XSS via échappement systématique des entrées du formulaire.

# 10. Hébergement et déploiement

## 10.1 Hébergement recommandé

- Netlify ou Vercel (gratuit, CDN global, HTTPS automatique).

- Alternative : hébergement mutualisé local (Togocom, OVH, LWS) avec FTP.

## 10.2 Nom de domaine

- Domaine recommandé : alabuilding.com ou archiram-link.africa.

- Configuration DNS et redirection www incluses.

## 10.3 Mise en ligne

- Déploiement de la version finale après validation client.

- Vérification cross-browser et cross-device en production.

- Indexation Google Search Console + Bing Webmaster.

# 11. Planning et phases du projet

Durée estimée : 5 à 6 semaines à compter de la signature du devis.

| Phase | Description | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Réunion de lancement, validation du cahier des charges, collecte des contenus | 1 semaine | CDC validé |
| 2. Design | Maquettes UI/UX (Figma) des 6 pages, validation client | 1 semaine | Maquettes Figma |
| 3. Intégration | Développement HTML/CSS/JS, animations, multilingue, dark mode | 2 semaines | Site sur env. de test |
| 4. Recette | Tests cross-browser, mobile, performance, SEO, corrections | 1 semaine | Site corrigé |
| 5. Mise en ligne | Déploiement, DNS, SEO, formation client | 3 jours | Site en production |

# 12. Livrables

- Code source complet (HTML, CSS, JS, assets) versionné sur GitHub.

- Maquettes Figma haute fidélité (light + dark mode).

- Site mis en ligne sur le nom de domaine du client.

- Documentation technique : structure des fichiers, ajout de projet, ajout de service, modification des traductions.

- Formation à la mise à jour des contenus (1h en visio).

- Garantie de bon fonctionnement de 30 jours après livraison.

# 13. Budget et conditions

## 13.1 Estimation budgétaire

| Poste | Détail | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Conception UX/UI | Maquettes Figma 6 pages, light + dark mode | 350 000 |
| Développement | Intégration HTML/CSS/JS, multilingue, animations | 750 000 |
| SEO & Performance | Optimisations, balises, sitemap, indexation | 150 000 |
| Mise en ligne | Hébergement, DNS, HTTPS, recette finale | 100 000 |
| Formation & Doc | Documentation et 1h de formation | 50 000 |
| Total HT |  | 1 400 000 |

Ces montants sont indicatifs et seront confirmés dans le devis commercial. Hébergement et nom de domaine la première année non inclus (≈ 50 000 FCFA / an).

## 13.2 Modalités de paiement

- 40 % à la signature (acompte).

- 30 % à la validation des maquettes.

- 30 % à la livraison finale et mise en ligne.

## 13.3 Conditions

- Tout retard dans la fourniture des contenus client entraîne un report de la date de livraison.

- Les modifications hors périmètre seront chiffrées séparément.

- La propriété intellectuelle du code est transférée au client après paiement intégral.

# 14. Maintenance et évolutions

## 14.1 Garantie

30 jours de garantie après mise en ligne couvrant la correction de tout bug fonctionnel ou d'affichage.

## 14.2 Forfait maintenance (optionnel)

- Mises à jour des contenus (textes, photos, projets) : 25 000 FCFA / mois.

- Surveillance technique, sauvegardes, mises à jour de sécurité : inclus.

- 1h de petites évolutions par mois incluse.

## 14.3 Évolutions futures (V2)

- Intégration d'un CMS headless (Strapi, Sanity ou équivalent).

- Espace client de suivi de chantier.

- Module de devis automatisé.

- Blog SEO pour augmenter l'acquisition organique.

# 15. Annexes

## 15.1 Données de contact client

| Société | ALA Building – Archiram Link Africa |
| --- | --- |
| Activité | Architecture, construction, design intérieur |
| Adresse | Avedji Wessomé, Lomé, Togo |
| WhatsApp | +228 98 06 77 44 |
| Email | binaeltoudeka@gmail.com |
| Marchés | Togo, Ghana, Afrique de l'Ouest, diaspora |

## 15.2 Validation

Fait en deux exemplaires originaux.

Pour le client (ALA Building)	Pour le prestataire (Ephraïm NATO)

Date et signature	Date et signature